KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703096 – Đồ Án Chuyên Ngành

Biên Bản Họp

| Sinh viên: | Đặng Nhất Nhất – MSSV: 23010345 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Fahasa Digital – Hệ thống quản lý thư viện cho nhà sách |  |  |
| Ngày Họp: | Tuần 3 – 4 | Thời gian: | …… – …… |

Chủ đề: ĐẶC TẢ YÊU CẦU, USE CASE VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, CƠ SỞ DỮ LIỆU

| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23010345 | Đặng Nhất Nhất | 23010345@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703096 – Đồ Án Chuyên Ngành

Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

Nội dung thảo luận: - Đặc tả 33 yêu cầu chức năng (5 nhóm) và 13 yêu cầu phi chức năng, mỗi yêu cầu có tiêu chí đo hoặc cách kiểm chứng. - Thống nhất 10 quy tắc nghiệp vụ: phạt quá hạn 2.000 đ/ngày (tối thiểu 5.000 đ), sách hỏng phạt 30% giá bìa, mất sách 100%; gia hạn tối đa 2 lần; chỉ đặt trước khi sách đã hết, giữ chỗ 48 giờ. - Kho sách chỉ bị trừ khi thủ thư duyệt yêu cầu mượn, không trừ ngay khi độc giả gửi yêu cầu, để một yêu cầu bị bỏ quên không giữ sách vô thời hạn. - Kiến trúc ba tầng; máy chủ tổ chức theo Routes → Controllers → Services, mọi quy tắc nghiệp vụ đặt ở tầng Service. - Cơ sở dữ liệu 18 bảng, các bảng nghiệp vụ chính: users, books, borrows, fines, reservations. Công việc thực hiện (Đặng Nhất Nhất): - Phân tích: Xác định 5 tác nhân, vẽ biểu đồ use case tổng quát và đặc tả 19 use case theo cùng một mẫu (luồng chính, luồng thay thế, ngoại lệ). - Thiết kế: Vẽ ERD, biểu đồ lớp; lập danh sách REST API cho từng phân hệ. - Giao diện: Phác thảo các màn hình của phân hệ độc giả và phân hệ quản trị.

| Mục tiêu tuần tới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | Tuần 5 – 8 | Thời gian: | …… – …… |
| Mục tiêu: | Dựng khung dự án, xác thực và phân quyền; quản lý sách; nghiệp vụ mượn – trả – gia hạn – đặt trước – tính phạt. |  |  |