KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703096 – Đồ Án Chuyên Ngành

Biên Bản Họp

| Sinh viên: | Đặng Nhất Nhất – MSSV: 23010345 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Fahasa Digital – Hệ thống quản lý thư viện cho nhà sách |  |  |
| Ngày Họp: | Tuần 5 – 8 | Thời gian: | …… – …… |

Chủ đề: XÁC THỰC, QUẢN LÝ SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ MƯỢN – TRẢ

| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23010345 | Đặng Nhất Nhất | 23010345@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703096 – Đồ Án Chuyên Ngành

Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

Nội dung thảo luận: - Xác thực bằng JWT ký RS256: mỗi lần đăng nhập sinh cặp khóa riêng cho người dùng, đăng xuất là token cũ mất hiệu lực; mật khẩu mã hóa bằng bcrypt; đăng ký có xác thực OTP qua email. - Phân quyền 3 vai trò Độc giả – Thủ thư – Quản trị viên bằng middleware checkAuth. - Luồng mượn: độc giả gửi yêu cầu → thủ thư duyệt (kho trừ 1 bản) → xác nhận trả (kho cộng lại, tự tạo phiếu phạt nếu trả trễ, làm hỏng hoặc mất sách). - Mỗi độc giả chỉ có một phiếu đang xử lý cho cùng một đầu sách; khi sách được trả, hệ thống báo cho người đầu hàng chờ đặt trước. Công việc thực hiện (Đặng Nhất Nhất): - Backend: API quản lý sách, danh mục, thể loại, tác giả, nhà xuất bản; BorrowService, FineService, ReservationService. - Frontend: Giao diện phân hệ độc giả: trang chủ, tra cứu, chi tiết sách, gửi yêu cầu mượn, lịch sử mượn. - Tự rà soát: Kiểm tra từng chức năng theo danh sách tự rà soát trước khi chuyển sang chức năng mới.

| Mục tiêu tuần tới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | Tuần 9 – 12 | Thời gian: | …… – …… |
| Mục tiêu: | Giao diện quản trị; thông báo và nhắc hạn tự động; thanh toán VNPay, MoMo; trợ lý AI; thống kê; đóng gói Docker. |  |  |