KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703096 – Đồ Án Chuyên Ngành

Biên Bản Họp

| Sinh viên: | Đặng Nhất Nhất – MSSV: 23010345 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Fahasa Digital – Hệ thống quản lý thư viện cho nhà sách |  |  |
| Ngày Họp: | Tuần 12 – 15 | Thời gian: | …… – …… |

Chủ đề: KIỂM THỬ, KHẮC PHỤC LỖI VÀ HOÀN THIỆN BÁO CÁO

| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23010345 | Đặng Nhất Nhất | 23010345@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703096 – Đồ Án Chuyên Ngành

Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

Nội dung thảo luận: - Kiểm thử chức năng 55 ca bằng kịch bản Python gọi REST API trên hệ thống Docker cục bộ: lần chạy đầu đạt 48/55; sau khi khắc phục, chạy lại đạt 50/55. - Rà soát bảo mật bằng phân tích mã nguồn, đối chiếu OWASP Top 10:2025: phát hiện 6 khiếm khuyết, trong đó 3 nghiêm trọng (đăng nhập Google không xác minh chữ ký token, API quên mật khẩu trả về mã OTP, kết quả thanh toán không kiểm tra chữ ký); đã khắc phục cả 6, kiểm chứng lại đạt 7/7. - Kiểm thử hiệu năng: API tra cứu sách có trung vị 95 ms với 20 kết nối đồng thời, trợ lý AI phản hồi khoảng 1,7 giây; đạt 5/5 phép đo. - Ghi nhận 5 ca chưa đạt (TC-13, TC-18, TC-26, TC-37, TC-44) vào phần hạn chế và hướng phát triển. Công việc thực hiện (Đặng Nhất Nhất): - Sửa lỗi: Khắc phục các khiếm khuyết bảo mật; bổ sung cập nhật phiếu quá hạn và thu hồi giữ chỗ hết hạn vào tác vụ hằng ngày. - Báo cáo: Hoàn thiện file Word báo cáo đồ án: mục lục, bảng biểu, hình vẽ, kết quả kiểm thử. - Bảo vệ: Chuẩn bị slide thuyết trình và kịch bản demo.

| Mục tiêu tuần tới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | Tuần 15 | Thời gian: | …… – …… |
| Mục tiêu: | Bảo vệ đồ án; tiếp tục sửa 5 lỗi còn lại sau khi nhận góp ý của hội đồng. |  |  |